## Slide 1: システムプログラミング 11/12~11/19 進捗報告
メンバー
望月杏奈 上田翠鳩
鈴木有里 山口秀敏

## Slide 2: 今週の作業予定
日程 | 作業内容
11/15 | 会議実施 ・第１回インスペクションの返答を実施 ・画面シナリオの修正 ・次回以降の成果物について確認

## Slide 3: 今週の作業について
日程 | 作業内容
11/15 | 会議実施(全員) ・第１回インスペクションによる画面シナリオの修正 1日では修正完了ならず
11/16 | 会議実施(望月・上田・鈴木) ・11/15の作業の続き→対応完了
11/17 | 会議実施(上田・山口、途中から望月) ・11/16の修正を山口が確認→指摘箇所の修正 ・すべての内容を統合しインスペクションに返答→close処理 ・開発計画書の12月後半のスケジュールを追記 (成果物の確認&画面シナリオ完成版のピアレビュー)

## Slide 4: 今週の作業の問題点
インスペクションの対応に時間がかかってしまった
→複数機能に跨る修正箇所が多く、コミュニケーションを取らなければうまく統合できなかった
→画面数が多いのも一つの原因？
今週はメンバーの一部で追加の会議を行うことで解決
今後の予定によっては今後はうまくいかないかもしれない

## Slide 5: 来週の予定
日程 | 作業内容
11/15 | 会議実施(全員) ・第１回インスペクションによる画面シナリオの修正 1日では修正完了ならず
11/16 | 会議実施(望月・上田・鈴木) ・11/15の作業の続き→対応完了
11/17 | 会議実施(上田・山口、途中から望月) ・11/16の修正を山口が確認→指摘箇所の修正 ・すべての内容を統合しインスペクションに返答→close処理 ・開発計画書の12月後半のスケジュールを追記 (成果物の確認&画面シナリオ完成版のピアレビュー)

## Slide 6: 全体のスケジュール(年内)
日付 | 内容
11/5 | 開発計画書初版作成完了,開発ルールの作成,仕様書の作成とピアレビュー,仕様書のインスペクション
11/10 | 仕様書の共有,各自画面シナリオの作成
11/10 | インスペクションを受けての仕様書の改訂,画面シナリオの作成とすり合わせ,画面シナリオのピアレビューとインスペクション1
11/12 | 画面シナリオインスペクション1を受けての改訂,ピアレビュー,画面シナリオインスペクション2
11/19 | 画面シナリオインスペクション2回目完了
11/26 | クラス図&データ設計書作成完了
12/3 | シーケンス図等その他の必須成果物作成完了
12/10 | 各自成果物作成
12/17 | 各自成果物作成
12/24 | 各自成果物作成
12/29 | 成果物確認（仮）
12/31 | 結合テスト終了