## Slide 1: 2021/11/03全体進捗報告書
メンバー
望月杏奈
上田翠鳩
鈴木有里
山口秀敏

## Slide 2: 作業日程
2021/10/29 リーダーを決め、今後行う事の確認を行った。
2021/11/03 全体会議を行い、Gitの使い方の共有、開発計画書の作成

## Slide 3
メンバー全体の作業内容（個人の進捗内容をまとめる）
メンバー全体の課題点
来週までに行う事
・開発ルールの作成
・画面シナリオの作成（Figma）
来週以降のスケジュール
11/5 開発計画書追記、開発ルールの作成、画面シナリオの作成
11/10 画面シナリオのピアレビューとインスペクション１
11/12 画面シナリオ、開発計画書初版作成完了
11/19 画面シナリオインスペクション2回目完了