## Slide 1: 2021/11/12全体進捗報告書
メンバー
望月杏奈
上田翠鳩
鈴木有里
山口秀敏

## Slide 2: 作業日程
2021/11/05 授業時間から画面シナリオの作成を開始。授業後に会議を行い、提示されたの仕様書をグループで解釈して仕様書を作成し、仕様書のインスペクションを行った。
2021/11/10 会議を行い、仕様書のインスペクションで指摘された箇所について話し合い、修正を行った。
2021/11/12 授業前に会議を行い、各自で作ってきた担当分の画面シナリオを見せあい、確認・修正を行った。

## Slide 3: メンバー全体の作業内容
役割分担
山口：ユーザ登録/パスワードの変更
鈴木：ログイン/ログアウト機能/児童・生徒の登録・削除・変更
望月：席の決定・削除・変更/閲覧/クラスの登録・削除・変更
上田：授業評価登録・変更・削除/確認
上記の分担で画面シナリオの作成（figma）、インスペクションへの返答

## Slide 4: メンバー全体の課題点
仕様書の作成を想定に入れいていなかったため、作業が少し遅れたが、進捗度的にはほぼ予定通り

## Slide 5
今後の活動
来週までに行う事
  本日中に画面シナリオのインスペクション1回目
  11/15にグループ会議、画面シナリオのインスペクション1回目への返答（全員）、開発計画書書版修正
  11/19までに画面シナリオのインスペクションへの返答（全員）
  11/19までに開発計画書初版の確定
来週以降のスケジュール
11/12 画面シナリオインスペクション1回目
11/19 画面シナリオインスペクション2回目完了
11/26 クラス図&データ設計書作成完了